# Sprint 01 – Planning

Proyecto: CAPSTONE_002D_G1_2026

## 1. Datos del sprint

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 01 |
| Duración | 2 semanas |
| Fecha de inicio | 22/09/2026 |
| Fecha de término | Por definir (estimada 06/10/2026) |
| Scrum Master | Oscar Urra |
| Product Owner | Matías Colomer |
| Equipo de desarrollo | Javier Sanhueza, Matías Colomer, Oscar Urra |
| Product Backlog | Referencia: archivo Product_Backlog.xlsx (no se duplica en este documento) |

## 2. Sprint goal (¿por qué?)

Validar y preparar el modelo de datos del sistema, verificando que las entidades, relaciones, restricciones y estructuras definidas soporten las funcionalidades priorizadas del Product Backlog y permitan iniciar posteriormente su implementación.

## 3. Sprint Backlog (¿qué?)

Ítems del Product Backlog asignados a Sprint 1. El detalle de cada historia (enunciado, comentarios, estado) se mantiene únicamente en el Product Backlog.

| ID | Historia | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| AU-0001-0001 | Inicio de sesión con Google | Alta |
| AU-0001-0002 | Sesión persistente | Alta |
| AU-0001-0003 | Nombre real o apodo | Media |
| AU-0001-0004 | Cambiar foto de perfil | Baja |
| AU-0001-0005 | Cambiar apodo | Baja |

Alcance adicional: para cumplir el sprint goal, el modelo de datos se contrasta también con historias de los Sprints 2 a 5 (Grupos, Feed, Eventos y Moderación). Esa revisión es de validación del modelo, no de implementación de esas funcionalidades.

## 4. Plan de trabajo (¿cómo?)

| ID | Actividad | Resultado esperado | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD-01 | Revisar modelo actual contra Product Backlog | Matriz de trazabilidad | Por asignar | Por hacer |
| BD-02 | Validar entidades y atributos | Entidades justificadas | Por asignar | Por hacer |
| BD-03 | Validar relaciones y cardinalidades | Relaciones verificadas | Por asignar | Por hacer |
| BD-04 | Revisar PK y FK | Integridad referencial validada | Por asignar | Por hacer |
| BD-05 | Revisar restricciones y valores por defecto | Reglas documentadas | Por asignar | Por hacer |
| BD-06 | Revisar tipos ENUM | Catálogos definidos | Por asignar | Por hacer |
| BD-07 | Identificar brechas del modelo | Lista de ajustes | Por asignar | Por hacer |
| BD-08 | Aplicar ajustes | Modelo actualizado | Por asignar | Por hacer |
| BD-09 | Validar modelo final | Aprobación del equipo | Por asignar | Por hacer |
| BD-10 | Documentar modelo | Diagrama + diccionario | Por asignar | Por hacer |

## 5. Capacidad y compromiso

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Integrantes disponibles | 3 |
| Horas disponibles por integrante | Por definir |
| Esfuerzo estimado de las historias | Por definir (la columna de esfuerzo del Product Backlog está vacía) |
| Compromiso del equipo | Completar BD-01 a BD-10 dentro del sprint |

## 6. Definición de "Hecho" del sprint

El sprint se considera cumplido cuando:

- La matriz de trazabilidad cubre todas las historias del Product Backlog.

- Las brechas identificadas están ajustadas en el modelo y registradas.

- El equipo aprueba el modelo final.

- Existen el diagrama del modelo y el diccionario de datos.

- La evidencia de las reuniones está registrada en el documento de evidencias del sprint.

## 7. Documentos relacionados

- Product Backlog (Excel).

- Sprint 01 – Evidencias.