# Épicas — Connectboard

# Épica 1 · Autenticación (AU)

Descripción: Permite a los estudiantes ingresar a la plataforma con su cuenta de Google institucional y mantener la sesión iniciada. Incluye la gestión básica de la identidad dentro de la plataforma: elegir entre nombre real o apodo, cambiar la foto de perfil y el apodo, completar el registro inicial con fecha de nacimiento, carrera y semestre, y ver el perfil de otros estudiantes.

Dependencias: Ninguna. Es bloqueante para el resto de las épicas.

Consideraciones de alcance: Los datos del registro inicial los ingresa el propio estudiante y no se validan contra un sistema externo, porque en esta versión no se puede usar la API de Duoc. La carrera se elige de una lista fija; el listado completo de carreras de la sede San Andrés está pendiente de obtener.

# Épica 2 · Grupos (GR)

Descripción: Permite reunir a los estudiantes en comunidades en torno a un tema. Cubre la creación de grupos (en las categorías interés, académico y promoción), su exploración, el ingreso y la salida de miembros, y la administración interna del grupo por parte del moderador y de los colaboradores: expulsar miembros, limitar el ingreso y otorgar o revocar el rango de colaborador.

Dependencias: Depende de la épica 1 (Autenticación). Las épicas de Feeds y Moderación se apoyan en los grupos existentes.

Consideraciones de alcance: El creador del grupo queda como su moderador. Las expulsiones se aplican solo dentro del grupo y son distintas de las sanciones a nivel plataforma, que pertenecen a la épica de Moderación.

# Épica 3 · Feeds (FE)

Descripción: Ofrece los espacios donde los estudiantes consumen y generan contenido. Incluye el feed «Para Ti», con las publicaciones de los grupos a los que pertenece el estudiante, y el feed «Anuncios», de solo lectura para estudiantes, donde los administradores publican comunicados oficiales. Cubre la creación y eliminación de publicaciones propias, la interacción mediante «me gusta» y comentarios, y el reporte de publicaciones.

Dependencias: Depende de la épica 2 (Grupos): el feed «Para Ti» solo muestra publicaciones de grupos propios y publicar exige pertenecer a un grupo. El reporte de publicaciones alimenta la épica 5 (Moderación).

Consideraciones de alcance: Solo los administradores publican en «Anuncios»; los estudiantes solo interactúan. Las publicaciones no se pueden editar, solo eliminar.

# Épica 4 · Eventos y Notificaciones (EV)

Descripción: Permite informar a los estudiantes sobre las actividades institucionales y ayudarlos a no olvidarlas. Los administradores publican eventos con su fecha; los estudiantes consultan el listado de eventos próximos, marcan los que les interesan y reciben notificaciones push cuando se acerca la fecha.

Dependencias: Las funciones se encadenan: la publicación del evento habilita el listado, este permite marcar un evento y el marcado habilita el envío de la notificación push.

Consideraciones de alcance: En esta versión solo los administradores publican eventos; la creación por parte de estudiantes queda para una versión posterior. Marcar un evento para notificación corresponde directamente al Objetivo Específico 1 del proyecto (60% de registrados). Las notificaciones se implementan con Expo Notifications.

# Épica 5 · Moderación (MO)

Descripción: Mantiene el contenido de la plataforma dentro de las normas. Combina la moderación manual por parte de los administradores (panel y resolución de reportes, sanción o baneo de cuentas, eliminación directa de publicaciones y grupos), un bloqueo preventivo automático de publicaciones detectadas como maliciosas, y el registro de quién eliminó contenido y cuándo.

Dependencias: Depende de la épica 3 (Feeds): el panel de reportes se alimenta de los reportes de publicaciones que crean los estudiantes. La trazabilidad de eliminaciones cubre tanto la eliminación propia como la eliminación directa de publicaciones y grupos.

Consideraciones de alcance: Un reporte puede resolverse de tres maneras: sin infracción (se notifica al denunciante por correo), con infracción (sanción temporal o baneo permanente) o como caso grave (se escala a la autoridad de la institución). El bloqueo preventivo usa OpenAI Moderation API; el contenido bloqueado se elimina sin registro ni apelación, por simplicidad, y la revisión o apelación queda como posible función futura. Esta decisión está pendiente de validación con los profesores.